Приложение №

К договору №

От

Регламент трёхстороннего контроля движения первичных и финансовых документов при строительстве скважин,  претензионной работы и ведения статистики эффективности супервайзерской службы.

Содержание

- Сведения о документе………………………………………………………………...2

- Область применения…………………………………………………………………..2

- Порядок проверки и согласования оплаты основных и дополнительных работ в процессе строительства скважин …………………………………………………..3

- Порядок контроля за претензионной работой и ведение статистики ..................4

- Сведения о документе

РАЗРАБОТАН:  АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»

Автор проекта и непосредственный исполнитель:

Начальник отдела бурения АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»

- Область применения

Настоящий Регламент (далее – Регламент) определяет требования, порядок организации контроля первичных и финансовых документов и взаимодействие отдела бурения, службы супервайзинга и службы безопасности Заказчика, а так же контроль и своевременность претензионной работы с последующим отображение в финансовых документах.

Основными задачами Регламента являются:

Определение единых принципов и требований к организации и порядку прохождения первичных и финансовых документов до их представления в бухгалтерию Заказчика, и контроль претензионной работы.

Настоящий регламент применим при выполнении работ по контролю процесса строительства скважин и боковых стволов.

Регламент обязателен для исполнения работниками отдела бурения АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ», службы безопасности АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» и службы супервайзинга;

При заключении договора со службой супервайзинга,  Заказчик обязан внести в договор обязательства о выполнении требований настоящего Регламента.

- Порядок проверки и согласования оплаты основных и дополнительных работ в процессе строительства скважин.

В случае возникновении  инцидента в процессе строительства скважин, организация документооборота, а также принятие, либо не принятие решения по оплате дополнительных работ происходит по следующей схеме:

- Составление акта о начале, окончании, а также акта первичного расследования инцидента (АПР).

- Далее, АПР направляется на проверку полевому супервайзеру (производится первичная проверка фактически выполненных работ) и в офис бурового подрядчика. После чего, акты о начале, окончании инцидента и АПР идут по циклу движения документооборота, согласно предоставленной схеме с одновременным запросом документов как со стороны службы супервайзинга, так и со стороны бурового подрядчика (Приложение №1).

- Цикл повторяется до тех пор, пока он не удовлетворит отдел бурения и службу безопасности Заказчика.

- Отдел бурения на основании замечаний по АПР корректирует его или пишет мотивированный отказ и направляет в офис бурового подрядчика (согласованные документы должны быть завизированы тремя представителями: службой безопасности Заказчика, отделом бурения Заказчика, службой супервайзинга (с обязательной подписью и печатью полевого супервайзера).

- В случае согласия бурового подрядчика, закрывающие документы на оплату корректируются или убираются из перечня дополнительных работ.

- В случае несогласия бурового подрядчика с корректировками или отказе в оплате данных работ, инициируется ГТС в офисе Заказчика с обязательным привлечением руководителя отдела бурения, регионального супервайзера и службы безопасности Заказчика.

- По результатам ГТС составляется протокол, который идет по повторному циклу от отдела бурения к итоговой подготовке документов в бухгалтерию для оплаты или мотивированному отказу от принятия заявленных дополнительных работ.

- Обязательные требования к документации, предоставляемой Буровым подрядчиком.

- Все первичные документы, которые составляются в процессе дополнительных работ по скважинам (акт первичного расследования, протокол, ТТН, паспорта на оборудование, паспорта качества, сертификаты соответствия и т.д.) (типовые наборы по основным видам инцидентов прилагаются) принимаются к рассмотрению только при предоставлении буровым подрядчиком полного пакета документов (Приложение №2).

- Акт первичного расследования составляется и принимается в работу, только, если он составлен по форме, предоставленной Заказчиком (Приложение №3).

- Порядок контроля за претензионной работой и ведение статистики.

- По окончанию строительства скважины, после предоставления данных интерпретации АКЦ (акустического каротажа цемента) и Инклинометрии, служба супервайзинга предоставляет в отдел бурения и службу безопасности Заказчика сводный отчет по всем штрафам и предписаниям (с обязательным учетом дифференциальной шкалы), коэффициентам снижения стоимости скважины и упущенной выгодой с общей суммой, на которую Заказчик может снизить стоимость строительства скважины с обязательным приложением подтверждающих документов (Приложение №4).

- На основании обобщенной предоставленной информации региональным супервайзером по штрафам, составляется письмо с перечнем претензионных требований в адрес бурового подрядчика. После согласования претензионных требований и штрафов, корректирующие документы с данными о снижении выставленных к оплате буровым подрядчиком сумм предоставляются в бухгалтерию Заказчика, где указанные снижения стоимости должны быть отображены в закрывающих документах (актах, счетах-фактуры, КС –2, КС -3).

- Служба безопасности должна учитывать все штрафы, коэффициенты снижения стоимости скважины, упущенную выгоду, установленную супервайзерской службой, а так же отслеживать (контролировать применение претензионной работы до момента оплаты) данные снижения при оплате по счетам и КС-2, КС-3 и регулярно отчитываться перед управляющей компанией по экономии денежных средств Заказчика.

- Служба супервайзинга  раз в полгода предоставляет сводный отчет о проделанной работе, статистике по экономии денежных средств Заказчика и эффективности работы службы.

Заказчик								Исполнитель

Директор								Директор

АО «Ойлгазтэт»							ООО «ЗападУралНефть»

________________В.К.Фахретдинов				____________ Д.Г.Герасимов