Приложение №

к Договору №  от

РЕГЛАМЕНТ

о порядке передачи и документального учета материалов, передаваемых  на давальческой основе

ОГЛАВЛЕНИЕ

| - Общие положения |  |
| --- | --- |
| - Взаимоотношения сторон |  |
| - Порядок документооборота по движению материалов на давальческой основе - Приложения к регламенту: - Накладная на отпуск материалов на сторону (форма № ОС-15) - Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) - Отчет об израсходованных материалах при строительстве скважины. - Отчет по движению и остаткам материалов на давальческой основе. |  |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Принятые термины и обозначения:

Заказчик – ООО «ГЕОПРОГРЕСС»;

Подрядчик –

Давальческие материалы - материалы, принятые Подрядчиком (Субподрядчиком) от Заказчика для выполнения работ по строительству скважин и работ по реконструкции эксплуатационных скважин методом бурения боковых стволов без оплаты стоимости принятых материалов, не включаемые в стоимость выполненных работ Подрядчика (Субподрядчика) и с обязательством сдачи Заказчику результата выполненных работ;

Уполномоченный представитель – лицо, определенное приказом, либо уполномоченное доверенностью на право совершения каких- либо действий.

  - Настоящий регламент регулирует взаимоотношения Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика) в части предоставления давальческих материалов, а также порядок оформления документов, связанных с движением давальческих материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику (Субподрядчику) в рамках заключенных договоров на выполнение работ по строительству скважин,  работ по реконструкции эксплуатационных скважин методом бурения боковых стволов.

  - Право собственности на переданные давальческие материалы принадлежит Заказчику. Предоставление давальческих материалов не означает передачу права собственности на них. Подрядчик (Субподрядчик) обязуется использовать полученные материалы экономно и расчетливо, а после окончания работы на скважине согласовать и представить отчет о расходе материалов Заказчику, а также возвратить остаток материалов Заказчику после завершения работ на кустовой площадке.

  - Регламент, в части оформления и предоставления документов по движению давальческих материалов, является обязательным для исполнения всеми работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика).

- ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН

2.1.	Давальческие материалы передаются  Заказчиком Подрядчику (Субподрядчику)  для выполнения работ по строительству Объекта на давальческой основе в рамках договоров на выполнение строительных работ (договоров подряда) и работ по реконструкции эксплуатационных скважин методом бурения боковых стволов. Право собственности на переданные в переработку материалы остается у Заказчика (ст. 220 ГК РФ).

2.2. Подрядчик (Субподрядчик) за 5 рабочих дней до начала работ на скважине определяет потребность в наименовании и количестве материалов, которые планирует получить на давальческой основе и представляет Заказчику заявку в разрезе каждого типоразмера давальческого материала. На основании полученной от Подрядчика (Субподрядчика) информации, Заказчик уведомляет о месте и времени получения заказа.

2.3.	Получение давальческих материалов производится на базе Заказчика, либо в ином месте указанном Заказчиком, уполномоченными представителями Подрядчика (Субподрядчика) на основании доверенности и заявки.

2.4.	Перечень уполномоченных представителей с образцами подписей, имеющих право на получение давальческих материалов на основании доверенности, предоставляется Подрядчиком (Субподрядчиком). Перечень подписывается руководителем Подрядчика (Субподрядчика). Отпуск давальческих материалов лицам, не указанным в перечне, не производится.

2.5.	Для отпуска материалов, указанных в заявке, Заказчик оформляет в двух экземплярах унифицированную форму № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону», утверждённую Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97г. № 71а и транспортную накладную.

При оформлении формы № М-15 и транспортной накладной к заполнению обязательны все показатели, предусмотренные формой (количество: в штуках, метрах, тоннах, цена, сумма и т.д.). В обязательном порядке указываются номера договоров, даты их заключения, наименования месторождений, номера кустов, скважин и делается запись «давальческие материалы». Счет – фактура при этом не оформляется.

2.6.  По мере использования давальческих материалов при выполнении работ и строительству скважин Подрядчик оформляет в двух экземплярах унифицированную форму первичной документации, утверждённую  Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме N ОС-15 (Приложение №1). Один экземпляр находится у Подрядчика, второй передается Заказчику.

Ежемесячно по законченным бурением скважинам Подрядчик оформляет унифицированные формы первичной документации, утверждённые Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100: Акт о приёмке выполненных работ по форме № КС-2,  Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и  Акт приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11(Приложение № 2)  и представляет с Отчётом об израсходованных материалах при строительстве (Приложение № 3) Заказчику. На основании «Отчёта об израсходованных материалах при строительстве» Подрядчик списывает стоимость материалов с забалансового учёта.

Стоимость использованных материалов не формирует стоимость выполненных Подрядчиком работ. При заполнении форм № КС-2, КС-3 стоимость материалов Генерального подрядчика должна быть выделена отдельной строкой».

Стоимость использованных материалов  не формирует стоимость выполненных Подрядчиком (Субподрядчиком) работ. При заполнении форм № КС-2, КС-3 стоимость материалов Генерального подрядчика должна быть выделена отдельной строкой.

2.7.	В случае обнаружения дефектов (брака) давальческих материалов в месте проведения работ, Подрядчик (Субподрядчик) обязан уведомить об этом факте Заказчика. Комиссия, состоящая из представителей Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика) определяет причины возникновения дефектов (брака)  и виновную сторону, о чем составляется акт.

Если в месте выполнения работ невозможно установить причины возникновения дефектов (брака)  давальческих материалов, определение таких причин производится специализированной организацией за счет Заказчика. В случае установления вины Подрядчика (Субподрядчика) в возникновении дефектов (брака)  давальческих материалов, стоимость материалов, а также расходов на определение причин возникновения дефектов (брака) подлежит возмещению Заказчику Подрядчиком (Субподрядчиком).

2.8.	При обнаружении заводского брака обсадной трубы при ее опрессовке, возврат производится на основании акта подписанного Заказчиком и Подрядчиком (Субподрядчиком).

Возврат давальческих материалов, дефекты (брак) которых возникли по вине Подрядчика (Субподрядчика), производится после предоставления документов об устранении дефектов (брака)  специализированным предприятием.

2.9.	Возврат давальческих материалов, неиспользованных при проведении работ, производится Подрядчиком (Субподрядчиком) в течение 30 дней с даты окончания бурения последней скважины в место, указанное Заказчиком за счет последнего. Остаток неиспользованных материалов Подрядчик (Субподрядчик) возвращает Заказчику по накладной на отпуск материалов на сторону по форме №М-15 с пометкой «возврат давальческих материалов».

2.10.Ежемесячно до 1 числа  месяца, следующего за отчётным, Заказчик и Подрядчик (Субподрядчик) составляют акт сверки по движению и остаткам материалов на давальческой основе по Объектам законченного строительства.

2.11. Риск случайной гибели на переданные строительные материалы лежит на Подрядчике (Субподрядчике) с момента принятия данных материалов до момента сдачи выполненных с использованием давальческих материалов работ Заказчику и передачи Заказчику остатка неиспользованных материалов по накладной (или до момента подписания Отчёта об израсходованных материалах о полном использовании материалов).

В Договоре подряда также должны быть установлены порядок передачи материалов Подрядчику (Субподрядчику) и стоимостная оценка передаваемых материалов.

III. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО ДВИЖЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ НА ДАВАЛЬЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

| № | Операции с документами | Заказчик | Подрядчик (Субподрядчик) | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление заявки на получение материалов на давальческой основе для строительства скважины |  | х | за 5 рабочих дней до начала работ на скважине |
| 2 | Оформление заказа на перевозку |  | х | По мере необходимости |
| 3 | Оформление доверенности на получение материалов на давальческой основе |  | х | По мере необходимости на каждую скважину |
| 4 | Получение материалов на давальческой основе на основании подписанной заявки, доверенности |  | х | По мере необходимости |
| 5 | Оформление накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) с отметкой "Давальческие материалы" | х |  | В момент передачи материалов на давальческой основе |
| 6 | Оформление транспортной накладной | х |  | В момент передачи материалов на давальческой основе |
| 7 | Оформление справки о спуске и цементировании обсадной колонны |  | х | В момент спуска материалов на давальческой основе в скважину |
| 8 | Составление отчета об израсходованных материалах по законченной бурением скважины |  | х | В течение 3 календарных дней после спуска э/колонны или «Хвостовика» |
| 9 | Подписание отчета об израсходованных материалах по законченным бурением скважинам в разрезе скважин | х | х | Ежемесячно до 3 числа |
| 10 | Оформление письма, решения на возврат материалов на давальческой основе | х | х | По мере необходимости |
| 11 | Оформление доверенности на получение материалов на давальческой основе к возврату | х |  | По мере необходимости |
| 12 | Получение материалов на давальческой основе к возврату | х |  | По мере необходимости |
| 13 | Оформление накладной на отпуск материалов на сторону (Форма № М-15) с отметкой «Возврат давальческих материалов» |  | х | В момент возврата материалов на давальческой основе |
| 14 | Оформление транспортной накладной на возврат давальческих материалов |  | х | В момент возврата материалов на давальческой основе |
| 15 | Оформление акта сверки по движению и остаткам материалов на давальческой основе | х | х | Ежемесячно до 8 числа |

Заказчик:							Подрядчик:

ООО «ГЕОПРОГРЕСС»

___________________		                                  __________________