Приложение №3

Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

Председатель Тендерной Комиссии

АО «Ойлгазтэт»

_____________ В.К. Фахретдинов

Техническое задание к централизованному тендеру

Выполнение строительно-монтажных работ и утилизация строительных отходов по объектам

«Ремонт участка автомобильной дороги Красный Коммунар - Гребени в Сакмарском районе Оренбургской области»,

«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Сакмара – Верхние Чебеньки в Сакмарском районе Оренбургской области».

1. Заказчик.

АО «Ойлгазтэт».

2. Место проведения работ.

Оренбургская область, Сакмарский район.

3. Вид работ.

Предлагается выполнить ремонт участка автомобильной дороги Красный Коммунар - Гребени и капитальный ремонт участка автомобильной дороги Сакмара – Верхние Чебеньки в Сакмарском районе Оренбургской области с утилизацией образовавшихся строительных отходов на полигон твердых коммунальных отходов ТКО.

Перечень и объем работ, подлежащий выполнению, указан в локальных сметных расчетах (Приложения Б1-Б3), составленных на основании проектной документации.

4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: III - IV кв. 2024 г.

5. Условия договора.

- Договорная стоимость определяется на основании локальных сметных расчетов (Приложения Б1-Б3), составленных на основании проектной документации, входящего в пакет тендерной документации, с добавлением к итогам локальных смет дополнительных затрат Подрядчика, необходимых по условиям тендера и для передачи объекта в эксплуатацию.

Дополнительные и затраты, не предусмотренные сметой, определяются Подрядчиком самостоятельно, в соответствии со сметными нормативами, а также с предоставлением детальных расчетов и подтверждающих документов. Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование давальческих материалов (при наличии) Заказчика с центрального склада до зоны монтажа осуществляется силами Подрядчика.

Локальные сметы составлены с использованием ценовых показателей ГЭСН-2022 Министерства строительства и ЖКХ РФ по элементам прямых затрат с пересчетом в текущий уровень цен для Оренбургской области.

Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится в соответствии с локальными сметными расчетами.

Стоимость материалов поставки Подрядчика в сметах и актах КС-2 учитывается по сборникам ФСБЦ, при их отсутствии принимается подрядчиком на основании конъюнктурного анализа рынка и согласовывается с Заказчиком на стадии проведения тендера. Наличие подтверждающих документов, обосновывающих стоимость материалов обязательно. Компенсация разницы сметной стоимости материалов и фактической стоимости (по ценам закупки) возможна на стадии формирования актов КС-2 только при наличии подтверждающих документов с обязательной проверкой поставщиков, по согласованной с заказчиком стоимости.

В процессе строительства, в рамках договорной стоимости, допускается увеличение объемов и перечня работ по предмету тендера, не вошедших в локальные сметные расчеты Подрядчика, при этом, между Заказчиком и Подрядчиком согласовываются и утверждаются сметы на дополнительные работы перед их началом.

В случае превышения договорной стоимости работ Сторонами заключается дополнительное соглашение.

- Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта(ов), составленный на основании проектной документации, выданной Заказчиком.

- Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

- Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение СМР в обозначенный срок.

- Отходы IV-V класса опасности, образующиеся в результате выполнения СМР утилизируются на полигоне ТКО. Все операции с данными отходами Подрядчик осуществляет самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Подрядчик заключает договор с лицензированным полигоном ТКО на прием и размещение (захоронение) отходов IV-V класса опасности. В процессе утилизации Подрядчик подтверждает наименование и класс опасности отходов путем заключения договора со специализированной организацией (лабораторией):

- на отходы IV класса опасности паспорт отхода, протокол лабораторных исследований (испытаний), акт отбора проб, аттестат и область аккредитации испытательной лаборатории;

- на отходы V класса опасности протокол биотестирования (расчет класса опасности на основании компонентного состава), акт отбора проб, аттестат и область аккредитации испытательной лаборатории.

Транспортировка отходов осуществляется Подрядчиком, в соответствии с федеральным законом от 22.05.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

6. Особые условия к тендеру.

- Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

- Работы планируются выполнять в условиях действующего дорожного движения.

- По запросу организатора тендера и/или служб Заказчика участник тендера обязан предоставить полный комплект поясняющих документов, а при необходимости расчеты, подтверждающие заявленные по предмету тендера величины (расчеты дополнительных затрат подрядчика, подтверждающих их стоимости; прайс-листы и счета на ТМЦ поставки Подрядчика, и др.)

- Расстояние от г. Оренбурга до места производства работ - 50км.

7. Порядок определения победителя в тендере.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта по локальным сметным расчетам, выполненных проектным институтом, согласно проектной документации и выставленным Заказчиком на тендер (Приложения Б1-Б3), путем включения за итогами сметы дополнительных затрат Подрядчика, в соответствии с требованиями тендера и необходимых для передачи объекта в эксплуатацию.

Победитель тендера определяется по наименьшей общей итоговой стоимости СМР по объекту с учетом всех возможных затрат Подрядчика.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта по расценкам и объемам работ согласно локальным сметным расчетам Заказчика (Приложения Б1-Б3), на основании чего заполняет таблицу «Протокол договорной стоимости работ» (Приложение А).

Общая ориентировочная стоимость строительства объекта(ов), учитывающая все затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальным сметам, выставленным Заказчиком на тендер (Приложения Б1-Б3), путем их анализа и включения за итогами сметного расчета неучтенных дополнительных затрат, отраженных в Приложении А, на основании расчетов Подрядчика. При этом изменение физических объемов и замена примененных в сметах Заказчика расценок не допускается.

8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на строительство объекта, его ориентировочная стоимость будет определяться согласно Протоколу договорной стоимости работ (Приложение А), на основании сметных расчетов (Приложения Б1-Б3), составленного в соответствии с проектной документацией, с применением всех возможных затрат подрядчика, отвечающих требованиям тендера и необходимых для передачи объекта в эксплуатацию.

Стоимости основных материалов Подрядчика, в обязательном порядке предварительно согласовывается с Заказчиком. Для этого Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до даты поставки основных материалов направляет Заказчику письменный расчет стоимости поставки этих материалов.

Расчёт поставки материалов производится с учётом сметных методик и нормативов. Заказчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения расчета стоимости согласовать его либо в тот же срок предоставить мотивированные возражения против согласования.

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным работам и локальным сметам с учетом в конце сметного расчета дополнительных затрат подрядчика, согласно Приложения А к тендеру/договору.

9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

- Протокол договорной стоимости работ (Приложение А).

- Локальный сметный расчет № 02-01-01 (Приложение Б1).

- Локальный сметный расчет № 02-01-02 (Приложение Б2).

- Локальный сметный расчет № 09-01-01 (Приложение Б3).

Начальник УКС								Долинин А.А.

Согласовано:

Заместитель генерального

директора - главный инженер					Юрзин И.Н.

Заместитель генерального

директора по экономике и финансам				Ищенко Р.Р.

Заместитель генерального

директора - главный геолог						Осипов К.И.

Заместитель генерального

директора по безопасности						Разоренов Е.В.

Заместитель генерального директора

по правовым вопросам							Толстых В.В.

Главный специалист отдела

правового обеспечения бизнеса-

секретарь ТКО								Худинец Ю.И.