**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

«Оказание услуг на бурение шурфового колодца на Колганском месторождении, компании АО «Преображенскнефть»

Организация: АО «Преображенскнефть»

Срок оказания услуг: ноябрь 2025 года

Район оказания услуг:

**АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»**: Оренбургская область, Октябрьский район, скважина № 506 Колганского месторождения

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Объем работ и основные условия** | **Проведение работ (основные операции) по бурению шурфа:**  - бурение кондуктора 324мм долотом 393,7 мм; глубина 0-80м;  - провести спуск и цементаж ОК-324мм, глубина 0-80м;  - провести испытание на герметичность ОК-324мм на 10кг/см 2 после ОЗЦ (36 часов);  - установить обсадную колонну труб диаметром 168 мм в интервале 0-72 м;  - установить фонтанную арматуру (ОВС).  - передать скважину Заказчику по акту выполненных работ;  - зачистить площадку, убрать мусор за собой вокруг шурфа, произвести вывоз бурового шлама.  **Гарантийный срок эксплуатации шурфа 2 года.** |
| **2. Состав задания** | Бурение шурфового колодца на скважине № 506 Колганского месторождения. |
| **3. Требования к претендентам** | - наличие квалифицированного персонала в составе, достаточном для работ;  - наличие оборудования и технологической вооруженности, позволяющей производить полный цикл бурения;  - выполнять работы на собственном оборудование;  - наличие необходимых лицензий, разрешительных и аттестационных документов сроком действия по 31.12.2025г;  - **Исполнитель** полностью отвечает за качество проведенных работ и выполнения 100% заявленного объема в срок. |
| **4. Особые условия** | **-** предоставление паспорта на шурф;  - участие **Исполнителя** в работе по расследованию инцидентов или аварийных ситуаций в период гарантийного срока, при обнаружении каких-либо недостатков в работе Подрядчика, наличии его вины, подтвержденной соответствующими документами, устраняет недостатки своими силами, оплату в согласованные Сторонами сроки;  - в случае невыполнения каких-либо технологических операций при бурении скважин, Исполнитель в течении 2-х дней обязан письменно уведомить об этом Заказчика.  - проведение работ по бурению шурфового колодца под ключ. |
| **5. Текст коммерческого предложения должен предусматривать** | - отсутствие предоплаты;  - оплата выполненных работ производится в срок не позднее 75, не ранее 45 рабочих дней с момента подписания Актов выполненных работ.  - приложение расшифровки затрат на бурение. |
| **6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам услуг** | В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов. |
| **7. Расчетная стоимость выполнения работ/оказания услуг** | **Произвести сметный расчет стоимости услуг на бурение шурфового колодца.**  **Стоимость услуги должна включать все затраты Исполнителя (накладные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.**  **В обязательном порядке приложить заполненные локально-сметные расчеты с подробной расшифровкой статей затрат и расхода ресурсов с разбивкой на каждый вид работы. Указать гарантийный срок эксплуатации шурфа.** |
| **8. Выбор исполнителя** | На основании тендера |