ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Характеризующее требования

АО «ОЙЛГАЗТЭТ», ООО «СТРОЙМОНТАЖ», ООО «Геопрогресс» и АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»

к порядку и условиям оказания услуг

«Супервайзинг при капитальном и текущем ремонте скважин»

г. Оренбург

2026г

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Заказчик: предприятия оренбургского блока добычи

(АО «ОЙЛГАЗТЭТ», ООО «СТРОЙМОНТАЖ», ООО «Геопрогресс», АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»)

Информация о предмете процедуры выбора.

Супервайзинг проекта по текущему и капитальному ремонту (восстановления) скважин (группы скважин), определенных Заказчиком в документации к отбору, включающее все функции контроля производственных и технологических процессов с целью обеспечения беспрерывного, безопасного и безаварийного ведения работ, организацию и координацию работ всех подрядных организаций, участвующих в ТКРС, оценку качества и объема услуг, оказываемых подрядчиками по ТКРС.

- МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Район ведения работ расположен в РФ, Оренбургская область. Климат Оренбуржья характеризуется резко континентальностью. Показателем континентальности климата является большая амплитуда колебаний средних температур воздуха, которая в Оренбуржье достигает 34—38 градусов Цельсия. Самым теплым месяцем в Оренбургской области является июль, самым холодным - январь. В жаркие годы воздух в летние месяцы прогревается до 40-43°С, зимой охлаждается до - 43-45°С. В связи с этим отмечается недостаточность атмосферных осадков, годовая сумма которых колеблется от 450 мм на северо-западе до 350 мм на юге и юго-востоке области. Около 60—70 % годового количества осадков приходится на тёплый период. Продолжительность залегания снегового покрова составляет от 135 дней на юге до 154 дней на севере области. Глубина промерзания почвы меняется от 170 см на северо-западе до 200 см на востоке.

Характеристика и особенности лицензируемых участков (ЛУ), месторождений:

- Емельяновское ЛУ, находится в Оренбургской области в пределах Шарлыкского и Пономаревского района в 200 – 250км от г. Оренбург (расстояние между месторождениями 10-70км).

- Ашировский, Малокинельский ЛУ (Ашировское, Северо-Рачковское, Заподно-Осиновское нефтяное месторождение) находится на территории Матвеевского района Оренбургской области в 320 км к северо-западу от г. Оренбурга (расстояние между месторождениями 10-80км).

- Александровский ЛУ (Александровское, Моховое, Южно-Моховое, Олимпийское, Ямангуловское нефтяное месторождение) находится на территории Красногвардейского и Александровского административных районов Оренбургской области. Районный центр п. Александровка расположен в ~ 250 км к юго-востоку от г.Оренбурга (расстояние между месторождениями 10-60км).

- Колганский ЛУ (Колганское нефтяное месторождение) находится на востоке Оренбургской области в пределах Александровского, Октябрьского и Переволоцкого административных районов Оренбургской области в 100 км к северо-западу от областного центра – г. Оренбурга. Райцентр Александровка находится в 35 км к северо-западу от месторождения, с. Октябрьское – в 50 км к востоку, райцентр Переволоцкий – в 52,5 км к юго-западу.

- Расстояние м/у группами месторождений составляет:

- АО «Ойлгазтэт» и ООО «Геопрогресс» - 150 км.

- ООО «Строймонтаж» и АО «Ойлгазтэт» - 120 км.

- ООО «Строймонтаж» и ООО «Геопрогресс» - 150 км.

- АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» и АО «Ойлгазтэт» - 320 км.

- АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» и АО «Геопрогресс» - 250км.

Сообщение с объектом ведения работ.

Автономия – нет. Зимник – нет. Автодороги круглогодичные. Весенний паводок: Март – Апрель предварит. от 20 до 40 дней, Осенний ледостав: Октябрь - Ноябрь - предварит. от 20 до 40 дней.

Аэропорты: Оренбург (Центральный); Орск. Железнодорожная станция Оренбургского региона Южно-Уральской железной дороги, находится в городе Оренбурге. Расположение офиса ЗАКАЗЧИКА находится по адресу г. Оренбург 460038, г. Оренбург, пр. Дзержинского, дом 2/2, каб.209.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, ОБЪЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Контроль бригад ТКРС на месторождениях

ООО «СТРОЙМОНТАЖ», АО «Ойлгазтэт», ООО «Геопрогресс» и АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ».

- Выполнение услуг 2 постами (режим работы 11 часов в сутки, 1 пост 2 человека) в течение 3-х лет (2026-2028гг.).

При изменении программы работ расчетные сроки могут быть пересмотрены.

| Объект | Количество | 2026 год | 2027 год | 2028 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Супервайзерское сопровождение при капитальном и текущем ремонте скважин на лицензионных участках | предоставляемых услуг, ориентировочно (суммарно на 1 пост) | 550 сут. | 730 сут. | 732 сут. | 2 012 сут. |
|  | Посты супервайзеров | 2 | 2 | 2 | 2 |

Примечание:

- по требованию Заказчика Исполнитель предоставляет дополнительные

посты супервайзеров;

- объем работ рассчитан на основе количества бригад ТКРС и типовых операций,

с учетом статистики, в случае изменения количества бригад ТКРС Заказчик

может изменить объем работ Исполнителя;

- объем работ и регион Заказчик может менять в зависимости от приоритета

и количества бригад ТКРС.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЁМОВ РАБОТ / УСЛУГ

  - Осуществление деятельности исключительно от имени и в интересах Заказчика, направленной на обеспечение эффективности использования финансовых и материальных ресурсов Заказчика для достижения целевых показателей качества и сроков выполнения работ

  - Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с требованиями данного

Технического задания, по виду закупаемых услуг, собственными силами в объёме 100%.

  - Работа включает в себя:

- организация, контроль над ходом восстановления (ремонта) скважин, ведущегося подрядчиком по ТКРС и сервисными подрядчиками, в рамках полномочий, делегированных Заказчиком.

- контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности м охраны окружающей среды при выполнении работ.

  - Качество услуг супервайзинга оценивается минимальным количеством брака и

непроизводительного времени по вине подрядной организации по ТКРС:

4.4.1. некатегорийная авария по вине исполнителя ТКРС,

4.4.2. осложнение по вине исполнителя ТКРС,

4.4.3. механическое повреждение кабеля УЭЦН при СПО по вине исполнителя ТКРС,

4.4.4. не герметичность лифта НКТ по вине исполнителя ТКРС.

Заказчик имеет право применить пониженную тарифную ставку в размере 50% тарифной ставки от смены супервайзера:

- в случаях отсутствия супервайзера при производстве внутрискважинных работ по согласованному списку,

- при допущении брака осложнения, несчастного случая, аварии при проведении внутрискважинных работ, на объектах присутствия супервайзера при наличии явной вины супервайзера.

4.5. Качество услуг супервайзинга оценивается недопущением и предупреждением несчастного случая, категорийной аварии, ГНВП и ОФ, пожара на надзорном объекте, по вине надзорного исполнителя ТКРС.

4.6. Исполнитель должен быть согласен с условиями стандартного договора.

4.7. При оказании услуг Исполнитель гарантирует:

- 100% обеспечение технологического процесса (в т.ч. в условиях временной автономии) по собственным договорам:

- обеспечение оборудованием, спецтранспортом,

- проживание персонала в общежитиях.

4.8. Предусмотреть затраты за счет Исполнителя (в т.ч. в условиях автономии):

- проживание персонала на месторождениях,

- питание,

- доставка материалов, оборудования до рабочего места (дислокация), их размещение и

хранение,

- мобилизация/демобилизация транспортных средств,

- доставка собственных отходов, до места утилизации,

- подключение, отключение к источнику электроэнергии по соответствующим договорам,

- а также обеспечить иными необходимыми ресурсами для качественного выполнения

работ,

- обеспечение смены вахт на рабочей площадке, перевахтовку транспорта на объекте

работ при проведении непрерывных технологических операций. Организация

круглосуточного режима работы.

4.9. При выполнении работ на объектах Заказчика запретить своим работникам курение вне установленных мест. При выполнении работ на объектах Заказчика обеспечить

нахождение своих работников в спецодежде, специальной обуви установленного

образца и защитных касках.

4.10. Обеспечение Исполнителем соблюдения трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций, при нахождении на территории Заказчика в течение всего времени производства работ. При многократном (более 3-х раз) нарушении дисциплины работниками Исполнителя, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке письменно уведомив об этом Исполнителя за 10 дней.

4.11. Участие в расследовании аварии, инцидентов, аварий, несчастных случаев на

производстве, происшедших в сервисных предприятиях, осуществляющих производство

работ на объекте Общества.

4.12. Полная материальная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

4.13. Обеспечение культуры производства на объектах Общества.

4.14. Организация предоставления достоверной информации и отчетности по шаблонам Заказчика.

4.15. Производственная деятельность в соответствии с нормативными и регламентирующими документами Заказчика.

4.16. Ответственность перед Заказчиком за обеспечение контроля действия или бездействия третьей стороны (субподрядчиков).

4.17. Для выполнения данного вида услуг, Исполнитель должен иметь:

- соответствующие лицензии, разрешительные документы;

- свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов эксплуатации скважин для добычи нефти и попутного

нефтяного газа. СРО;

- наличие собственной системы управления промышленной безопасности и охраны

труда, и производственного контроля.

4.18. Рабочий процесс предусматривает мобильное передвижение сотрудника по намеченным рабочим объектам на закрепленном ТС.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Оснащения каждого поста транспортным средством.

5.2. Наличие в работе специализированной техники не менее 1 (одной) единицы в собственности Исполнителя, либо арендованной, в количестве позволяющем выполнить работы по производственной программе, легковой автомобиль повышенной проходимости (типа -Нива, УАЗ) (возможно привлечение аналогичной техники, не ухудшающих тех. характеристики и проходимость автомобиля). Сход с линии автомобиля заменяется резервным автомобилем в течении двух часов. Количество резервных автомобилей Исполнитель определяет самостоятельно.

5.3. Все автомобили, закрепленные за супервайзерами, должны быть оборудованы:

системой GPS/ГЛОНАСС и программой контроля в реальном времени (on-linе) на

рабочем месте скоростного режима и местоположения автомобилей, с доступом к этой

программе Заказчика, программа должна быть согласована с Заказчиком;

искрогасителем (заводского исполнения) на всех единицах техники работающей

непосредственно на кустовой площадке;

видеорегистратором с двухсторонним видеоконтролем.

5.4. Объем ГСМ должен обеспечивать бесперебойную работу поста в течении рабочей смены с учетом отдаленности объектов от мест обеспечения ГСМ.

5.5. Учесть необходимость наличия договора на обслуживание и ремонт ТС в регионе оказания услуг супервайзинга.

5.6 Наличие на месторождениях (ЦДНГ) вагон-домов в количестве 4 (четыре), расположенных непосредственно на участках ведения работ (АО «Ойлгазтэт», ООО «Геопрогресс», ООО «СТРОЙМОНТАЖ», АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»), предусмотренных для проживания (место для приёма пищи, душ, спальные места).

5.7 Наличие средств коммуникации, устойчивой телефонной связи с подразделениями Заказчика и бригадами, цехами ТКРС. Наличие устойчивого интернет-соединения с достаточной скоростью приёма, передачи информации.

5.8 Исполнитель обязуется обеспечить свой персонал компьютером, оргтехникой и мобильными средствами связи (по необходимости спутниковым терминалом).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.1. При выполнении услуг по супервайзингу персонал Исполнителя руководствуется следующими основными функциями:

| № п/п | ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СУПЕРВАЙЗЕРОВ |
| --- | --- |
| 1 | В рамках установленной компетенции осуществляет контроль соблюдения сервисными компаниями (предприятиями) государственных стандартов и руководящих документов Заказчика по технологии ведения работ, охране труда и окружающей среды при ведении работ по ТКРС. |
| 2 | Обеспечивает контроль при проведении ответственных технологических операций на объекте при ТКРС. Контролирует, качество проведения работ на объектах, выполняемых сервисными компаниями (предприятиями), в строгом соответствии с утвержденным планом работ, с соблюдением утвержденных технологических регламентов, условий контракта (между Заказчиком и Исполнителем по ТКРС). |
| 3 | Осуществляет контроль, за соблюдением Исполнителем по ТКРС и сервисными предприятиями требований норм и правил промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды при исполнении технологических процессов. |
| 4 | Немедленно извещает своего непосредственного руководителя, начальника отдела ТКРС Заказчика, диспетчерскую службу Заказчика о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, или об ухудшении состояния своего здоровья. |
| 5 | Организует оказание первой помощи пострадавшему, принимает меры по сохранению обстановки на рабочем месте и состоянию оборудования такими, какими они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не вызовет аварии). |
| 6 | При невыполнении Исполнителем по ТКРС регламентов проведения работ, нарушении правил промышленной безопасности, пожарной безопасности, норм охраны труда и охраны окружающей среды, может приостанавливать работу на подконтрольных объектах, до устранения недостатков и нарушений. При приостановке работ, уведомляет об этом начальника Отдел ТКРС Заказчика, с оформлением соответствующих документов. |
| 7 | Контролирует фактическое использование оборудования и расходных материалов при ТКРС. |
| 8 | Принимает оперативные решения, являющиеся функцией Заказчика, на месте при согласовании соответствующих служб Заказчика и Исполнителем. |
| 9 | Обеспечивает подготовку и оформление отчётности, форм различных целевых проверок. |
| 10 | Обеспечивает подготовку и оформление еженедельной отчётности супервайзера, с занесением Аварий, Осложнений, выписанных штрафных санкций и остановок, в базу учёта нарушений. |
| 11 | Выступает представителем Заказчика по координации, контролю и оценке работ на объекте различных сервисных компаний в процессе ТКРС. |
| 12 | Определяет технологические причины некачественного выполнения технологических операций бригадами ТКРС и сервисных компаний. |
| 13 | Проверяет акты выполненных работ Исполнителем по ТКРС и сервисными предприятиями, подтверждает объем оказанных услуг. Выявляет невыполненные объёмы работ. Подтверждает своей подписью Акты выполненных работ Исполнителя по ТКРС. |
| 14 | Проводит анализ соответствия действующих технологических процессов необходимым требованиям и выдает рекомендации руководителю отдела ТКРС, геолого-технологическим службам Заказчика. |
| 15 | Выделяет ситуации, связанные с высоким риском, сообщает информацию руководителю отдела ТКРС и делает рекомендации Исполнителю по ТКРС, сервисным компаниям по их недопущению в дальнейшем. |
| 16 | Обеспечивает полноту и достоверность передачи информации своему сменщику, руководителю отдела ТКРС Заказчика. |
| 17 | Участвует в совещаниях, семинарах по вопросам, входящим в компетенцию супервайзера по ТКРС. |
| 18 | Оценивает техническое состояние, уровень технологичности и качества выполняемых работ, принимает участие в определении рейтинга бригад Исполнителя по ТКРС, согласно листам проверки. |
| 19 | Осуществляет управление и эксплуатацию закреплённого автотранспорта в служебных целях. |
| 20 | Участвует в расследовании причин аварий, инцидентов, возгораний, несчастных случаев, происшедших в бригадах ТКРС и сервисных предприятиях, осуществляющих производство работ на объектах Заказчика, а также, в рамках расследования, в разработке мероприятий по их предупреждению, контролирует их выполнение. |
| 21 | Рассматривает, анализирует предложения персонала Исполнителя по ТКРС и сервисных компаний по замене, модернизации оборудования, совершенствованию производственных процессов с неудовлетворительными условиями труда, по повышению уровня механизации и автоматизации производства. Доводит до руководителя отдела ТКРС Заказчика. |
| 22 | Осуществляет взаимодействие с органами государственного надзора, аварийно-спасательными формированиями по направлениям своей деятельности. |

6.2. При выполнении услуг по супервайзингу персонал Исполнителя руководствуется следующими основными функциями:

|  | ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| --- | --- |
| Требования | Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативным актов по охране труда. Персонал Исполнителя должны обеспечены средствами индивидуальными защиты (СИЗ), специальной обуви установленного образца, защитных касок, других СИЗ предусмотренной технологическими условиями работ, а также правильно применяет выданные средства индивидуальной защиты. Иметь и пользоваться приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда. Самостоятельно осуществляет контроль и исполнение ПДД, технического состояния транспортных средств, своевременность ТО, а также пред рейсового и после рейсового медицинского осмотра специалистов. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда. Исполнитель принимает к исполнению требования нормативных документов Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с ФЗ: - Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Трудовым кодексом Российской Федерации; - Федеральным законом от 10.01.02. №7 «Об охране окружающей среды»; - Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»; - Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263. Соблюдать требования локальных нормативных документов в области ПБОТОС, правила внутреннего трудового распорядка. Выполнять требования распорядительных документов АО «Ойлгазтэт», ООО «Геопрогресс», ООО «СТРОЙМОНТАЖ» по вопросам ПБОТОС, предписания органов государственного надзора и контроля. Проходить обучение (подготовку) и проверку знаний (аттестацию) по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в установленном государственными и локальными нормативными документами порядке. Проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). Организует оказание первой помощи пострадавшему, принимает меры по сохранению обстановки на рабочем месте и состоянию оборудования такими, какими они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не вызовет аварии). Участвует в рассмотрении и выдаче заключений регламентам, анализирует совместно со службой ПБОТОС причин аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев, связанных с ведением технологических процессов |

6.3. При выполнении услуг по супервайзингу персонал Исполнителя должен соответствовать:

|  | КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| Образование | Высшее профильное (техническое) образование по нефтяной специальности, либо среднее специальное профильное образование по нефтяной специальности, а также должен иметь водительское удостоверение с открытой категорией «В». |
| Опыт в данном направлении | Стаж работы инженерно-техническим работником (ИТР) в области ТКРС не менее 3-х лет при наличии высшего профильного образования, либо среднее специальное профильное образование и стаж работы ИТР в области ТКРС не менее 5-ти лет. Опыт вождения более 3-х лет категории «В», с ежегодным прохождением медосмотра для водителей. |
| Особые требования | Коммуникабельность, умение общаться с людьми, навыки ведения переговоров, умение работы с компьютером (обязательно умение работы с MS Windows, MS Word, MS Excel), оргтехникой, наличие водительского удостоверения с открытой категорией «В» с прохождением медосмотра согласно Трудового кодекса РФ. Знание требований к системам управления окружающей среды и промышленной безопасности. |
| Аттестация | 1. Обученность и аттестация персонала по курсам: - контроль скважины, управление скважиной при ГНВП, - пожарно-техническому минимуму, - по охране труда на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, - в области промышленной безопасности. 2. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. Все квалификационные и иные удостоверения, а также протоколы перечисленные выше в момент нахождения на объектах Заказчика должны быть при работнике. |
|  | По требованию Заказчика прохождение персонала Исполнителя предварительного тестирования комиссией Заказчика. |

6.4. В случае сопровождения Исполнителем двух и более постов, необходимо обязательное наличие регионального руководителя работ для координации действий супервайзерских постов и формирования отчётной документации по закрытию объёмов оказанных услуг. На время отсутствия назначенного регионального руководителя работ, Исполнитель назначает временно исполняющего обязанности регионального руководителя, с соответствующим уровнем компетенций по процессам ТКРС, скважинным технологиям и опытом руководства персоналом супервайзеров. При отсутствии регионального руководителя, а также временного исполняющего его обязанности, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф (Приложение №2 к Договору) за каждый факт отсутствия по окончанию семи календарных дней, месяца оказания услуг.

7. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

7.1. Исполнитель в рамках договора (супервайзер) выезжает на объекты Заказчика, связанные с ремонтом скважин, технологией ремонта, подготовки материала и оборудования для ремонта. Выступает представителем Заказчика по координации, контролю и оценке работ на объекте различных сервисных компаний по ТКРС. Определяет технологические причины некачественного выполнения технологических операций бригадами по ТКРС и других сервисных компаний. Проверяет акты выполненных работ Исполнителя по ТКРС и сервисных предприятий, подтверждает объем оказанных услуг Исполнителями. Выявляет невыполненные объёмы работ.

7.2. Выделяет ситуации, связанные с высоким риском, сообщает информацию руководителю отдела ТКРС Заказчика и делает рекомендации Исполнителю по ТКРС и сервисным компаниям по их недопущению в дальнейшем.

7.3. Осуществляет контроль по соблюдению графика производства работ, поставки материалов и оборудования, осуществляет контроль по комплектации Исполнителем ТКРС объекта материалами, оборудованием.

7.4. Обеспечение следующих приоритетов контроля, по видам ГТМ:

    - ввод новых скважин (ВНС);

    - освоение после ЗБС;

    - интенсификации добычи нефти;

    - другие виды ГТМ и базовый фонд.

  - Обеспечение следующих приоритетов контроля технологических операций по данным видам ГТМ:

- расхаживание заловленного оборудования;

- ловильные работы, фрезерование, бурение;

- работа УОЗС (устройство очистки забоя скважин);

- глушение скважины;

- СКВ, ОПЗ, цементная заливка нормализация забоя.

Оценивает перед началом работ состояния бригад в вопросах ПБ и ОТ, предупреждения ГНВП и охраны окружающей среды:

- качество проведения пусковой комиссии, первого этапа оперативного контроля, выполнение ранее выданных предписаний;

- закрепление персонала бригады распоряжением и его соответствие фактическому наличию персонала.

- состояние ПВО, соответствие плашек превентора требованиям ПБ в НГП, соответствие документации;

- обученность персонала бригады по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП»;

- обученность персонала бригады по основной профессии, наличие удостоверений по проверке знаний ПБ и ОТ, соответствие сроков проверки знаний;

- глушение и долив скважины, оформление документации;

- соответствие рабочей площадки, приёмных мостков, фундаментов под ПА, перильных ограждений лестниц;

- выполнение требований и мероприятий по предупреждению ГНВП, открытых фонтанов и пожаров на месторождениях Заказчика.

Исполнитель (супервайзер) контролирует соответствие информации о качестве и объёмах выполненных работ по производству ТКРС, изложенных в «Ежесменном рапорте» и отчётах по целевым проверкам, Актах на сдачу скважины из ремонта ТКРС, Актах на увеличение нормативного времени, Актах о технологических ожиданиях.

7.6. Супервайзер оформляет запрещение и остановку работ на объектах в случае невыполнения Исполнителем по ТРКС требований нормативных документов по ремонту скважин, требований нормативных документов Компании по промышленной, пожарной и экологической безопасности с оформлением надлежащих документов.

7.7. Супервайзер подтверждает своей подписью качество и объёмы оказанных услуг, исполнительно - технической документации (актов сдачи/приёмки, законченных ремонтом скважины, актов, разрешений, протоколов, схем).

7.8. Исполнитель обеспечивает своего работника специальной летней и зимней спецодеждой, с логотипами принадлежности исполнителя по супервайзингу, а также средствами индивидуальной защиты.

7.9. Исполнитель ежесменно (утром, вечером) участвует в селекторном совещании с отделом ТКРС Заказчика, с докладом об оказанных услугах бригадами по ремонту скважин за смену и планируемых услугах на следующую смену.

7.10. При выполнении услуг по супервайзингу Исполнитель предоставляет:

|  | ОТЧЕТНОСТЬ |
| --- | --- |
| Текущая | Исполнитель ежедневно не позднее 7 (семи) часов местного времени дня, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику суточный рапорт в электронном виде по форме и в режиме, определенном Заказчиком. Суточный отчет должен включать всю информацию, относящуюся к работам на скважинах. Как минимум, в отчете должна отражаться следующая информация: - месторождение, куст, скважина; - описание основных проводимых производственных мероприятий, а также время их начала и окончания (разбивка времени); - фактический расход материалов и используемой техники; - фамилия супервайзера, ответственного за контроль работ; - фамилия мастера и номер бригады; - время пребывания супервайзера на объекте; - что было отмечено во время пребывания супервайзера на куст (с приложением актов и фотоматериалов) - при выполнении монтажа-демонтажа оборудования, спускаемого в скважину, а также при проведении технологических операций присутствие на которой супервайзера обязательно, подробное описание работ и эскиз смонтированной или демонтированной компоновки в обязательном порядке должны быть отображены в суточном рапорте. Техническая информация, которую необходимо включать в отчет, будет определена в формате отчета по каждому виду производственной деятельности. |
| Итоговая | В течении 3 дней по каждой завершенной скважине с использованием услуг Исполнителя, последний оформляет и предоставляет Заказчику отчет по согласованной с Заказчиком форме в письменном и в электронном виде, с приложением актов, графиков, диаграмм, анализа баланса рабочего времени, в т.ч. при осложнениях и авариях, с выводами и своими рекомендациями. |
| Дополнительно | Между Сторонами осуществляется ежедневный обмен информацией по состоянию работ на скважине, а при осложнениях и авариях - по установленному графику, утвержденному Заказчиком. |

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на производство работ в течение исполнения договорных отношений. Исполнитель (в рамках договора) гарантирует соблюдение трудового законодательства Российской Федерации (в том числе своевременную выплату заработной платы) по отношению к работникам Исполнителя. Исполнитель подтверждает и несет ответственность за объем и качество фактически выполненных работ ТКРС.

Исполнитель гарантирует соблюдение требований информационной безопасности Заказчика, регламентированных нормативными документами.

Персоналу Исполнителя запрещается пересылка, размещение в сети интернет в свободном доступе текстов, аудио, видео, фото, отсканированных документов и иной служебной информации конфиденциального характера, утрата или несанкционированное пользование которой может причинить ущерб интересам Заказчика.